|  |
| --- |
| ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าด้วง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่าด้วง ดังนี้ |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.ท่าด้วง      "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน" |
| **ข. พันธกิจ** ของอบต.ท่าด้วง |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.ท่าด้วงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      การพัฒนาด้านสาธารณสุข      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม      การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      การพัฒนาด้านการเกษตร |
| **ง. การวางแผน**     อบต.ท่าด้วง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป      อบต.ท่าด้วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 101 | 15,652,000.00 | 114 | 44,125,000.00 | 168 | 66,775,000.00 | 153 | 60,397,800.00 | 90 | 1,051,046,000.00 | | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 22 | 5,194,770.00 | 20 | 4,828,470.00 | 19 | 5,168,768.00 | 20 | 12,056,768.00 | 16 | 4,536,768.00 | | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 513,000.00 | 7 | 505,000.00 | 7 | 512,000.00 | 6 | 492,000.00 | 7 | 510,000.00 | | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | การพัฒนาด้านสังคม | 20 | 7,594,400.00 | 21 | 9,954,800.00 | 23 | 8,688,000.00 | 23 | 9,070,000.00 | 21 | 9,370,000.00 | | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 570,000.00 | 2 | 80,000.00 | 2 | 80,000.00 | | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 7 | 1,225,000.00 | 8 | 1,485,000.00 | 5 | 605,000.00 | 6 | 935,000.00 | 4 | 760,000.00 | | การพัฒนาด้านการเกษตร | 4 | 1,050,000.00 | 3 | 61,446.00 | 3 | 100,000.00 | 2 | 50,000.00 | 2 | 50,000.00 | | **รวม** | **163** | **31,329,170.00** | **174** | **61,009,716.00** | **228** | **82,418,768.00** | **212** | **83,081,568.00** | **142** | **1,066,352,768.00** | |
| **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารอบต.ท่าด้วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 22,400,584 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 89 | 7,950,500.00 | | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 14 | 4,490,084.00 | | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 1,300,000.00 | | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | | การพัฒนาด้านสังคม | 14 | 8,255,000.00 | | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 30,000.00 | | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 3 | 325,000.00 | | การพัฒนาด้านการเกษตร | 2 | 50,000.00 | | **รวม** | **129** | **22,400,584.00** | |
| รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าด้วง มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป | 130,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | | 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | | 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | | 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร | | 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง | 199,400.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร | | 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | | 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร | | 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง | ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ลึก 60.00 เมตร หรือสามารถให้น้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง | | 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 300,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 250,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขุดลอกสระประปาให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 190,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 14. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 300,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 15. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง | | 16. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บริเวณคลองเฉลียงทอง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำคสล.ป้องกันน้ำกัดเซาะ | ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 17. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 460 เมตร ดินขุด 4,100 ลบ.ม.(ขุดในส่วนที่ตื้นเขิน) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 18. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 19. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 20. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 300,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 21. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง บริเวณ ซอยลำสุทธิ หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 170,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง | ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 22. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานอาสา หลังโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างสะพานอาสาใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 23. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 24. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 25. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 26. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 27. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเสาไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 190,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อติดตั้งเสาไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ | ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูงน้ำอัตโนมัติ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 28. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 60,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง | ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 29. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง | ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 จุดๆละ 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 30. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 31. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 135,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลดผลกระทบน้ำท่วมถนน | ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 32. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามคลอง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ให้ใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 33. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขุดลอกสระให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,600 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 34. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 35. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อการเกษตรกรรม | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 36. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อการเกษตรกรรม | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 37. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 199,400.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพื่อการเกษตรกรรม | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 38. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 199,400.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 39. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 40. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 495,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายท่อเหลี่ยม คสล. ลดผลกระทบน้ำท่วมถนน | ปริมาณงาน กว้าง 4.00เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 41. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 127,600.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ บริเวณป่าสวนยาง ขนาด 2 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 6,000 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติบริเวณสระน้ำ ขนาด 3 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 8,000 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำสวนป่ามะขาม ขนาด 3 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 8,000 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 42. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 194,500.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ บริเวณสระประปา ขนาด 3 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 8,000 ลิตร/ชม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลทดแทนบ่อเดิม ขนาด 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/ชม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง | | 43. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 219,300.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 44. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดวังขอน) หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 45. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัดวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 20,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 46. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายผู้ช่วยเปี๊ยก) หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 47. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโป่งเจริญ) หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 48. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 20,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 49. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 50. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแกะ) หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 51. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 30,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 52. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโป่งหว้า) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 53. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายโป่งหว้า)หมู่ที่ 5 โป่งสะทอน | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 54. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สาย หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 99,700.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 55. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำสุทธิ) หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 56. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 57. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขามัน) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 58. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยสีเสียด) หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 59. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 20,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 60. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 20,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 61. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 47-004 สายบ้านไทรงาม ? บ้านซับชมพู่ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.20 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,472 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 62. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 47-002 สายสมใจนึก ? บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 63. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 47-006 สายบ้านท่าด้วง ? บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.20 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,432 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 64. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 47-006 สายบ้านท่าด้วง ? บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 65. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 64,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า พร้อมท่อส่งน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 550 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 66. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาซับดินสอ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 67. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 40,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 68. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 36,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 324 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 69. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง บริเวณคลองลึก คลองเหวไทร หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง | ปริมาณงาน เสริมคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 380 เมตร ดินเสริมคันไม่น้อยกว่า 4,560 ลบ.ม. กำหนด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 70. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณตรงข้ามบ้านนายไพบูรณ์ คลองห้วยตากผ้า) หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 270,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ | ปริมาณงาน กว้าง 7.50 ยาว 40.00 เมตร สูง 1.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 71. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามคลอง บริเวณคลองเฉลียงทองหมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 130,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามคลอง ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตรหนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 72. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นลงฝายน้ำล้นป้องกันถนนลื่น (บริเวณหลังสถาบันการเงิน) หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.18 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 73. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิ้สแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 30,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิ้สแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 74. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 35,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 75. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 55,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงระบบประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 456 แอมป์ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซัมเมิ้ส ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 76. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ47-002 สายสมใจนึก-บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร | | 77. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ47-012 สายบ้านสันเจริญ-สายบ้านบึงหวาย หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร | | 78. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ47-015 สายสามแยกไทรงาม-สายบ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร | | 79. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน วางท่อประปาชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 4,500 เมตร | | 80. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณหลังวัดท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันน้ำท่วมให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร ยาว 750 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. | | 81. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.47-015 สายสามแยกไทรงาม ? สายบ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร | | 82. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.47-002 สายสมใจนึก ? บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร | | 83. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.47-009 สายบ้านซับชมพู่ ? สายบ้านโป่งหว้า หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา | ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร | | 84. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 3,100 เมตร | | 85. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร | | 86. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงขยายท่อจ่ายน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร | | 87. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 298,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล | ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ท่าด้วง | | 88. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 30,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพิ่อปรับปรุงระบบสูบน้ำประปามีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซับเมิ้ส ขนาด 2 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 6,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความลึก 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 89. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 45,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพิ่อปรับปรุงระบบสูบน้ำประปามีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซับเมิ้ส ขนาด 3 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 7,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความลึก 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด | | 90. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | 294,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศพด.บ้านท่าด้วง | เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คน | | 91. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | 1,260,584.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียน จำนวน ๕๙๕ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕๗ คน | | 92. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน | 12,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | | 93. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน | 12,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 94. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน | 18,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 95. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 25,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 96. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | 102,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง | จำนวน 65 คน คนละ 1,700.- | | 97. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๙๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท/วัน) | 2,240,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. | จำนวน ๒๐๐ วัน | | 98. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 99. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 100. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่ งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 101. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง) | 151,900.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เป็นการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 102. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง) | 151,900.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 103. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง) | 151,900.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วงในโครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 104. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 77,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับใช้ฉีดสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 105. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย | 350,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อยาฉีดพ่นยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 106. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อทรายอะเบท | 350,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดหา ทรายอะเบท ใช้ป้องกันโรคไข้เลือด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 107. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | 350,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดหาสารส้มและคลอรีน ใช้สำหรับผลิตน้ำประปา เป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 108. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ?ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า? | 13,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 109. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | 160,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ?ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ? | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 110. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 111. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ | 6,425,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ให้มีรายได้ในการยังชีพ | จำนวนผู้สูงอายุภายในตำบลท่าด้วง ตามระเบียบฯ ของทางราชการ | | 112. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ | 1,425,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้มีรายได้ในการยังชีพ | จำนวนผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบล ท่าด้วง ตามระเบียบฯ ของทางราชการ | | 113. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอบต.ท่าด้วง พบประชาชน | 45,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชาชนฯ | จำนวน 8 หมู่บ้าน | | 114. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการตรวจวัดซื้อแว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดหาแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตา | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 115. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองไผ่ | 15,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 116. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าด้วง | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 117. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 118. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 119. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 120. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 90,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน | จำนวน ๘ หมู่บ้าน | | 121. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 122. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 123. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำปลาส้ม | 15,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำปลาส้ม | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | | 124. | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 125. | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง | 25,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 126. | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 200,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ ให้บุคลากรได้มีความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 127. | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ | 100,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่าด้วง ให้มีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งพนักงานลูกจ้างและประชาชนผู้มารับบริการ | ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด | | 128. | การพัฒนาด้านการเกษตร | โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อำเภอหนองไผ่ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | | 129. | การพัฒนาด้านการเกษตร | โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอหนองไผ่ | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ฯ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | |
| **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**      อบต.ท่าด้วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 77 โครงการ จำนวนเงิน 20,046,084 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ จำนวนเงิน 19,246,381 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 6,339,750.00 | 49 | 6,339,750.00 | | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 8 | 3,654,328.27 | 8 | 3,654,328.27 | | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 968,563.00 | 6 | 968,563.00 | | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  | | การพัฒนาด้านสังคม | 10 | 8,127,040.00 | 10 | 8,127,040.00 | | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 2 | 116,700.00 | 2 | 116,700.00 | | การพัฒนาด้านการเกษตร | 2 | 40,000.00 | 2 | 40,000.00 | | **รวม** | **77** | **19,246,381.27** | **77** | **19,246,381.27** |       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าด้วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | | 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | วัสดุก่อสร้าง | 130,000.00 | 49,950.00 | 49,950.00 | 80,050.00 | | 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 29 ลำดับที่ 2) | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 31 ลำดับที่ 9) | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 32 ลำดับที่ 14) | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 199,400.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 0.00 | | 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 150000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 29 ลำดับที่ 3) | 150,000.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | 500.00 | | 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 300000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 30 ลำดับที่ 4) | 300,000.00 | 299,000.00 | 299,000.00 | 1,000.00 | | 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 7000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 250000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 30 ลำดับที่ 5) | 250,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | | 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 190000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 30 ลำดับที่ 6) | 190,000.00 | 189,400.00 | 189,400.00 | 600.00 | | 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 300000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 30 ลำดับที่ 7) | 300,000.00 | 299,000.00 | 299,000.00 | 1,000.00 | | 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 200000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 32 ลำดับที่ 12) | 200,000.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 600.00 | | 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 32 ลำดับที่ 13) | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 14. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 300000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 32 ลำดับที่ 15) | 300,000.00 | 299,000.00 | 299,000.00 | 1,000.00 | | 15. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง บริเวณซอยลำสุทธิ หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 170000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 33 ลำดับที่ 16) | 170,000.00 | 169,500.00 | 169,500.00 | 500.00 | | 16. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 200000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 33 ลำดับที่ 18) | 200,000.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 600.00 | | 17. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 200000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 33 ลำดับที่ 19) | 200,000.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 600.00 | | 18. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 200000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 34 ลำดับที่ 20) | 200,000.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 600.00 | | 19. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 200000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 34 ลำดับที่ 21) | 200,000.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 600.00 | | 20. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเสาไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด 6.00 เมตร ยาว 1300.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูงน้ำอัตโนมัติ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 190000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 34 ลำดับที่ 22) | 190,000.00 | 189,500.00 | 189,500.00 | 500.00 | | 21. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 60000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 34 ลำดับที่ 23) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 22. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 150000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 35 ลำดับที่ 25) | 150,000.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | 500.00 | | 23. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 24. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 25. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 199,400.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 0.00 | | 26. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านสันเจริญ | 199,400.00 | 199,400.00 | 199,400.00 | 0.00 | | 27. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโป่งสะทอน | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 28. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 127,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 0.00 | | 29. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 194,500.00 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | | 30. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ | 219,300.00 | 219,300.00 | 219,300.00 | 0.00 | | 31. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัดวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 32. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 33. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 34. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 35. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมุ่บ้าน (สายโป่งหว้า) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 36. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 0.00 | | 37. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 38. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 39. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า พร้อมท่อส่งน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 550 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 64000 บาท | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | | 40. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาซับดินสอ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 100000 บาท | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 41. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 324 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 36000 บาท | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | | 42. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง บริเวณคลองลึก คลองเหวไทร หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน เสริมคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 380 เมตร ดินเสริมคันไม่น้อยกว่า 4560 ลบ.ม. กำหนด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง งบประมาณที่ตั้งไว้ 100000 บาท | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 43. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณตรงข้ามบ้านนายไพบูรณ์ คลองห้วยตากผ้า) หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน กว้าง 7.50 ยาว 40.00 เมตร สูง 1.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ 270000 บาท | 270,000.00 | 269,200.00 | 269,200.00 | 800.00 | | 44. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามคลอง บริเวณคลองเฉลียงทองหมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร กำหนด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง งบประมาณที่ตั้งไว้ 130000 บาท | 130,000.00 | 129,500.00 | 129,500.00 | 500.00 | | 45. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิ้สแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กำหนด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 30000 บาท | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 46. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณ 35000 บาท | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | | 47. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั้มซับเมิ้ส ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณ 55000 บาท | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | | 48. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซับเมิ้ส ขนาด 2 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 6000 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความลึก 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด จำนวนเงิน 30000 บาท | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 49. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบซับเมิ้ส ขนาด 3 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ 7000 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความลึก 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงกำหนด จำนวนเงิน 45000 บาท | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | 50. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน 60 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 294000 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 294,000.00 | 258,900.00 | 258,900.00 | 35,100.00 | | 51. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) | 1,260,584.00 | 1,185,996.84 | 1,185,996.84 | 74,587.16 | | 52. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 60 คนๆ ละ 200 บาท เป็นจำนวนเงิน 12000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 12,000.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 400.00 | | 53. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 60 คนๆ ละ 200 บาท เป็นจำนวนเงิน 12000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 12,000.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 400.00 | | 54. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 60 คนๆ ละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 18000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 18,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 600.00 | | 55. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง (จำนวน 60 คนๆ ละ 1700 บาท) เป็นจำนวน 102000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | | 56. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง รวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น 560 คน ๆ ละ 20 บาท/วันจำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2240000 .- บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 2,240,000.00 | 2,058,260.00 | 2,058,260.00 | 181,740.00 | | 57. | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ฯ จำนวน 20000 บาท | 20,000.00 | 8,571.43 | 8,571.43 | 11,428.57 | | 58. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯจำนวน 77000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้า 43 ลำดับที่ 2) | 77,000.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 24,500.00 | | 59. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 350,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 101,000.00 | | 60. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 350,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 101,000.00 | | 61. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 350,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 101,000.00 | | 62. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จำนวน 13000 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 13,000.00 | 9,063.00 | 9,063.00 | 3,937.00 | | 63. | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านละ 20000 บาท)  จำนวน  160000  บาท  (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | | 64. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 100000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 2) | 100,000.00 | 99,840.00 | 99,840.00 | 160.00 | | 65. | การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,425,000.00 | 6,422,300.00 | 6,422,300.00 | 2,700.00 | | 66. | การพัฒนาด้านสังคม | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,425,000.00 | 1,375,200.00 | 1,375,200.00 | 49,800.00 | | 67. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน จำนวน 30000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 3) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | 68. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดซื้อแว่นสายตาสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 50000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลำดับที่ 1) | 50,000.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 300.00 | | 69. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองไผ่ จำนวน  15000 บาท | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 70. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 10000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 2) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 71. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 3) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 72. | การพัฒนาด้านสังคม | วัสดุกีฬา | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | 73. | การพัฒนาด้านสังคม | โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด  จำนวน  10000 บาท | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 74. | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 25000 บาท | 25,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | | 75. | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง กำหนด งบประมาณ 100000 บาท | 100,000.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 300.00 | | 76. | การพัฒนาด้านการเกษตร | โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ จำนวน 30000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 46 ลำดับที่ 2) | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 77. | การพัฒนาด้านการเกษตร | โครงการการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่    จำนวน  20000  บาท | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.ท่าด้วง หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 153 | 60,397,800.00 | 89 | 7,950,500.00 | 49 | 6,339,750.00 | 49 | 6,339,750.00 | | 2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 20 | 12,056,768.00 | 14 | 4,490,084.00 | 8 | 3,654,328.27 | 8 | 3,654,328.27 | | 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 6 | 492,000.00 | 6 | 1,300,000.00 | 6 | 968,563.00 | 6 | 968,563.00 | | 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | - | - |  |  |  |  | | 5.การพัฒนาด้านสังคม | 23 | 9,070,000.00 | 14 | 8,255,000.00 | 10 | 8,127,040.00 | 10 | 8,127,040.00 | | 6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 80,000.00 | 1 | 30,000.00 |  |  |  |  | | 7.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 6 | 935,000.00 | 3 | 325,000.00 | 2 | 116,700.00 | 2 | 116,700.00 | | 8.การพัฒนาด้านการเกษตร | 2 | 50,000.00 | 2 | 50,000.00 | 2 | 40,000.00 | 2 | 40,000.00 | | **รวม** | **212** | **83,081,568.00** | **129** | **22,400,584.00** | **77** | **19,246,381.27** | **77** | **19,246,381.27** | |
| **ช. ผลการดำเนินงาน**      อบต.ท่าด้วง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ **ปัญหาอุปสรรค**  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลท่าด้วง  **ข้อเสนอแนะ** |
| เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง |
| ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.ท่าด้วงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป สามารถติดต่อ อบต.ท่าด้วง ได้ทาง www.thaduang.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056-020417 ในวันเวลาราชการ |